Elavatine iOS 订阅后台研发执行方案

适用范围：iOS App Store 自动续订订阅 | 面向对象：后端研发 / 联调研发 / 运维排障 | 含服务器重启与短暂不可用容灾补充

# 0. 本次修订标记说明

【本次新增-重启容灾】表示这次因为“后台服务器偶尔重启、首购请求可能收不到、Apple续费通知可能漏接”而新增的设计内容。

【本次修改-重启容灾】表示原方案已有，但这次因为重启容灾要求而进一步增强或调整的内容。

阅读建议：后台同学可优先搜索文档中的“【本次新增-重启容灾】”和“【本次修改-重启容灾】”，这样可以快速看到本轮补充的重点。

# 1. 文档目的

这份文档用于指导后台研发落地 Elavatine iOS 订阅系统改造。目标不是只把支付接口打通，而是建立一套“交易可追溯、重复提交可幂等、Apple 通知可回补、注册前购买可承接、会员权益可自动补齐”的订阅账本体系。

为什么要这样做：当前 iOS 端已经存在注册前购买场景（GuidanceProVC），且现有 App 代码仍以 StoreKit 1 与后置绑定为主。如果后台只保留当前三张正式业务表，会出现匿名购买难承接、通知漏单难回补、支付成功但会员未生效难追责等风险。

【本次新增-重启容灾】本次额外把“后台重启、容器滚动发布、短暂 502/超时、Apple 通知投递时服务不可用”明确纳入设计范围，目标是保证首购和续费都能在恢复后自动补齐。

# 2. 设计原则

Apple 交易是真相源：transaction_id、original_transaction_id、web_order_line_item_id 代表 Apple 侧真实交易链。

服务端账本是业务真相：所有会员权益最终以服务端计算结果为准，客户端只做触发与恢复。

正式业务表继续保留：t_user_subscription_contract、t_user_subscription_order、t_user_vip_info 继续作为正式用户态表。

注册前购买必须有匿名身份承接：不能等登录后才创建订阅身份。

所有链路必须幂等：客户端重试、通知重复投递、对账任务回补，都不能产生重复开通或错绑。

通知不是唯一恢复路径：客户端恢复购买、服务端主动查 Apple、Notification History 回补都必须存在。

【本次新增-重启容灾】新增一条容灾原则：服务端短暂不可用不是例外场景，而是订阅系统的标准故障模型。设计上必须允许客户端重试、Apple 重试、服务端历史回补三条恢复链并存。

# 3. 现有三张正式业务表的定位

t_user_subscription_contract：正式归属到 uid 的订阅合同主表；iOS 下 contract_id = original_transaction_id。

t_user_subscription_order：正式归属到 uid 的业务订单流水；iOS 下 third_party_trade_no = transaction_id。

t_user_vip_info：App 唯一会员真相表；前端展示和业务权限判断只认这张表。

为什么不能只靠这三张表：因为注册前购买时还没有 uid，这三张表都无法自然承接匿名交易；同时 Apple 原始交易、通知原文、对账状态、重试状态也不适合直接塞进正式业务表。

# 4. 后台总体架构

Apple

├─ StoreKit / App Store

├─ App Store Server API

└─ App Store Server Notifications V2

iOS Client

├─ purchase / verified transaction

├─ pending transaction queue

├─ restore purchase

└─ identity init / purchase report / bind anonymous

Backend

├─ t_ios_identity

├─ t_ios_transaction_ledger

├─ t_ios_notification_inbox

├─ t_ios_outage_window

├─ t_ios_purchase_attempt

├─ t_user_subscription_contract

├─ t_user_subscription_order

├─ t_user_vip_info

├─ ASSN V2 receiver

├─ Apple Server API verifier

├─ outage recovery jobs

└─ reconcile jobs

职责拆分：前端负责发现交易、恢复交易、上报交易；后台负责验真、记账、绑定、对账、长期会员态输出。

【本次修改-重启容灾】架构层新增 outage recovery jobs 和 t_ios_outage_window，用来显式处理‘服务重启窗口内首购请求或Apple通知漏收’的问题，而不是事后临时手工补。

# 5. 数据表设计

本节先写每张表为什么需要，再给出字段级说明。字段说明中的“来源”用于告诉研发该字段从哪里拿；“写入/返回时机”用于告诉研发什么时候填。

## 5.1 新表：t_ios_identity

用途：承接注册前购买身份。用户第一次进入注册前付费墙前，后台为客户端签发 anonymous_user_id 和 app_account_token。后续注册成功后再把匿名身份绑定到真实 uid。

### t_ios_identity 字段说明

| 字段 | 类型 | 必填 | 来源 | 写入/返回时机 | 注释 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| id | BIGINT UNSIGNED | 是 | DB | insert | 主键，自增 ID。 |
| anonymous_user_id | VARCHAR(64) | 是 | 后台生成 UUID | identity/init 时写入 | 匿名购买主体 ID。注册前购买、恢复购买、人工补单都可用它查到一组匿名交易。 |
| app_account_token | CHAR(36) | 是 | 后台生成 UUID | identity/init 时写入 | 购买时传给 Apple 的稳定身份 token。Apple 交易、续费、通知、对账都依赖它关联到账户。 |
| device_install_id | VARCHAR(64) | 是 | 前端本地生成 UUID | identity/init 时写入 | 设备安装实例 ID。用于排查，不作为最终归属依据。 |
| uid | VARCHAR(32) | 否 | 登录后用户 | bind-anonymous 成功时写入 | 真实业务用户 ID。匿名阶段为空。 |
| bind_status | TINYINT | 是 | 服务端状态机 | init/绑定/冲突时更新 | 1 anonymous，2 bound，3 conflict，4 disabled。用于标记匿名身份是否已绑定真实账号。 |
| created_at | DATETIME | 是 | DB | insert | 创建时间。 |
| updated_at | DATETIME | 是 | DB | update | 更新时间。 |

## 5.2 新表：t_ios_transaction_ledger

用途：Apple 原始交易账本。它不是给前端看的业务表，而是后台长期真相表。所有 Apple 客户端上报、Apple 通知、对账回补，最终都先落到这张表。

【本次修改-重启容灾】账本表本次补了“正式落账状态、最近一次服务端核验时间、最近一次同步来源”三个字段，用来支撑后台重启后的自动补齐与查漏。

### t_ios_transaction_ledger 字段说明

| 字段 | 类型 | 必填 | 来源 | 写入/返回时机 | 注释 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| id | BIGINT UNSIGNED | 是 | DB | insert | 主键。 |
| transaction_id | VARCHAR(128) | 是 | Apple transaction.id / transactionId | verified 上报、通知、对账时写入 | Apple 单笔交易唯一 ID。整张账本最重要的幂等键之一。必须唯一。 |
| original_transaction_id | VARCHAR(128) | 是 | Apple originalTransactionId | verified 上报、通知、对账时写入 | 自动续订链主键。用于把首购、续费、恢复、退款串成一条链。 |
| web_order_line_item_id | VARCHAR(128) | 否 | Apple transaction payload | 可取到时写入 | Apple 续费行项目 ID。排查续费链和账期切换时非常有用。 |
| product_id | VARCHAR(64) | 是 | Apple productID | 交易入账时写入 | 购买的商品 ID。 |
| app_account_token | CHAR(36) | 否 | Apple payload / t_ios_identity | 交易入账时写入 | 交易对应的购买身份 token。用于把匿名身份与 Apple 交易链对齐。 |
| anonymous_user_id | VARCHAR(64) | 否 | t_ios_identity | 匿名购买时写入 | 若该交易来自注册前购买，记录匿名主体。 |
| uid | VARCHAR(32) | 否 | 绑定后的真实用户 | 绑定成功或已知用户时写入 | 正式用户 ID。用于后续对账、退款、客服查询。 |
| environment | VARCHAR(16) | 是 | Apple | 交易入账时写入 | Sandbox 或 Production。沙盒和正式必须严格区分。 |
| signed_transaction_info | MEDIUMTEXT | 否 | 客户端上报 / Apple API | 客户端 verified 上报或服务端查交易时写入 | 原始 signedTransactionInfo JWS，用于验签和审计。 |
| signed_renewal_info | MEDIUMTEXT | 否 | Apple 通知 / Apple API | 收到 renewal 信息时写入 | 原始 signedRenewalInfo JWS，用于判断自动续费状态、宽限期、账单重试等。 |
| ledger_status | VARCHAR(32) | 是 | 服务端计算 | 每次状态变化时更新 | 交易账本状态，如 verified、refunded、revoked、expired、grace、billing_retry。 |
| formal_status | VARCHAR(32) | 是 | 服务端计算 | 每次补齐正式三表后更新 | 【本次新增-重启容灾】正式落账状态：anonymous_pending_bind/formalized/reconcile_pending/reconcile_failed。用于判断交易是否已经成功映射到正式业务表。 |
| last_verified_at | DATETIME | 否 | 服务端当前时间 | 每次成功核验 Apple 后更新 | 【本次新增-重启容灾】最近一次完成 Apple 核验的时间。后台重启恢复后做对账时优先看这个时间。 |
| last_sync_source | VARCHAR(24) | 否 | 服务端固定 | 每次状态变更时更新 | 【本次新增-重启容灾】最近一次更新来源：client_report/notification/reconcile/restore/manual。用于排查到底是哪条链修复了这笔交易。 |
| source | VARCHAR(16) | 是 | 服务端固定 | insert | client_report / notification / reconcile / manual，表示该账本记录从哪条链路进入。 |
| created_at | DATETIME | 是 | DB | insert | 创建时间。 |
| updated_at | DATETIME | 是 | DB | update | 更新时间。 |

## 5.3 新表：t_ios_notification_inbox

用途：Apple Server Notifications V2 收件箱。不要收到通知就直接改正式业务表，必须先落库，再异步处理。

【本次修改-重启容灾】通知收件箱本次补了“是否历史回放、首次发送结果、关联故障窗口”三个字段，用于恢复后台重启期间漏收的通知。

### t_ios_notification_inbox 字段说明

| 字段 | 类型 | 必填 | 来源 | 写入/返回时机 | 注释 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| id | BIGINT UNSIGNED | 是 | DB | insert | 主键。 |
| notification_uuid | VARCHAR(64) | 是 | Apple notificationUUID | 回调时写入 | Apple 通知唯一 ID。用于去重，必须唯一。 |
| notification_type | VARCHAR(64) | 是 | Apple payload | 回调时写入 | 通知类型，如 SUBSCRIBED、DID_RENEW、EXPIRED、REFUND 等。 |
| subtype | VARCHAR(64) | 否 | Apple payload | 回调时写入 | 通知子类型。不同 subtype 会影响具体处理逻辑。 |
| original_transaction_id | VARCHAR(128) | 否 | Apple payload decodedTransactionInfo | 可取到时写入 | 通知关联的订阅链。 |
| signed_payload | MEDIUMTEXT | 是 | Apple signedPayload | 回调时写入 | 原始通知 JWS。必须原样留档，便于审计与回放。 |
| process_status | VARCHAR(24) | 是 | 服务端状态机 | 接收后为 pending，处理后更新 | pending / success / failed / ignored。 |
| process_error | VARCHAR(255) | 否 | 服务端异常信息 | 处理失败时更新 | 最近一次处理失败原因。 |
| is_replayed | TINYINT | 是 | 服务端 | Notification History 回补入库时写入 | 【本次新增-重启容灾】0 正常实时通知，1 表示通过 Get Notification History 回放得到。用于区分实时接收与事后补回。 |
| first_send_attempt_result | VARCHAR(64) | 否 | Apple Notification History | 通过 Notification History 回补时写入 | 【本次新增-重启容灾】Apple 首次投递结果，如 SUCCESS/NO_RESPONSE/TIMED_OUT。用于确认是否在服务重启窗口漏收。 |
| outage_window_id | BIGINT UNSIGNED | 否 | t_ios_outage_window | 识别出该通知属于某次故障窗口时写入 | 【本次新增-重启容灾】关联的故障窗口记录，方便一次性回放和审计。 |
| arrived_at | DATETIME | 是 | 服务端当前时间 | 回调时写入 | 通知到达时间。 |
| processed_at | DATETIME | 否 | 服务端当前时间 | 处理成功或失败时写入 | 处理完成时间。 |

## 5.4 新表：t_ios_outage_window

用途：记录后台服务器重启、滚动发布、健康检查失败、通知入口不可用等故障窗口。恢复任务会按这个窗口去回补 Notification History 和未正式入账交易。

【本次新增-重启容灾】这是本次专门为了“后台服务器偶尔会重启”补进去的新表。没有这张表，恢复任务很难明确知道需要补哪一段时间的通知和交易。

### t_ios_outage_window 字段说明

| 字段 | 类型 | 必填 | 来源 | 写入/返回时机 | 注释 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| id | BIGINT UNSIGNED | 是 | DB | insert | 主键。 |
| outage_key | VARCHAR(64) | 是 | 服务端生成 | 检测到故障窗口时写入 | 故障窗口唯一键，可按日期+实例+类型组合生成。 |
| started_at | DATETIME | 是 | 运维/健康检查/服务端 | 故障开始时写入 | 故障开始时间。用于决定回补 Notification History 和交易对账的起点。 |
| ended_at | DATETIME | 否 | 运维/健康检查/服务端 | 恢复后写入 | 故障结束时间。 |
| outage_type | VARCHAR(24) | 是 | 服务端固定 | insert | restart/deploy/unhealthy/notification_down/api_down 等。 |
| affected_scope | VARCHAR(24) | 是 | 服务端固定 | insert | api/notifications/all，表示影响范围。 |
| recover_status | VARCHAR(24) | 是 | 服务端状态机 | 恢复任务执行时更新 | pending/recovering/done/failed。 |
| last_recover_at | DATETIME | 否 | 服务端当前时间 | 每次恢复任务运行时更新 | 最近一次跑恢复任务的时间。 |
| remark | VARCHAR(255) | 否 | 运维/服务端 | 需要时写入 | 补充说明，如实例编号、部署单号、异常原因。 |
| created_at | DATETIME | 是 | DB | insert | 创建时间。 |
| updated_at | DATETIME | 是 | DB | update | 更新时间。 |

## 5.5 新表：t_ios_purchase_attempt

用途：记录客户端一次购买尝试以及它的重试和同步状态。它不是正式订单，而是客户端购买链的过程账。

【本次修改-重启容灾】购买尝试表本次补了“服务端是否已确认持久化、最近一次服务端确认时间、下次建议重试时间”，用于处理后台重启后客户端请求无响应的情况。

### t_ios_purchase_attempt 字段说明

| 字段 | 类型 | 必填 | 来源 | 写入/返回时机 | 注释 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| id | BIGINT UNSIGNED | 是 | DB | insert | 主键。 |
| attempt_id | VARCHAR(64) | 是 | 前端 UUID | 点击购买前生成 | 一次购买尝试 ID。客户端重复重试、后台排查时可用。 |
| anonymous_user_id | VARCHAR(64) | 否 | t_ios_identity | 注册前购买时写入 | 匿名购买主体。 |
| app_account_token | CHAR(36) | 否 | t_ios_identity | 购买发起时写入 | 购买身份 token。 |
| uid | VARCHAR(32) | 否 | 登录用户 | 购买时已登录或绑定后写入 | 真实业务用户 ID。 |
| transaction_id | VARCHAR(128) | 否 | Apple | verified 后写入 | 若购买已被 Apple 验证，则记录交易 ID。 |
| original_transaction_id | VARCHAR(128) | 否 | Apple | verified 后写入 | 订阅链 ID。 |
| product_id | VARCHAR(64) | 是 | 前端待购商品 | 点击购买前写入 | 商品 ID。 |
| client_status | VARCHAR(24) | 是 | 前端 | 状态变化时更新 | purchasing / verified_local / pending_sync / synced / failed_retryable 等。 |
| server_status | VARCHAR(24) | 否 | 服务端 | 收到上报后更新 | accepted / verified / rejected / retryable_failed 等。 |
| server_ack_status | VARCHAR(24) | 否 | 服务端 | 请求写库完成后更新 | 【本次新增-重启容灾】none/persisted/response_lost。用于区分‘后台没处理到’和‘后台已写库但响应在重启窗口里丢了’。 |
| server_ack_at | DATETIME | 否 | 服务端当前时间 | 后台确认写库成功时更新 | 【本次新增-重启容灾】最近一次确认服务端已持久化的时间。 |
| next_retry_after | DATETIME | 否 | 服务端 | 判定需要客户端稍后重试时更新 | 【本次新增-重启容灾】建议客户端下次重试时间。可用于后台刚恢复时控制重试洪峰。 |
| retry_count | INT | 是 | 前后端 | 每次重试时更新 | 累计重试次数。 |
| last_retry_at | DATETIME | 否 | 前后端 | 重试时更新 | 最近一次重试时间。 |
| created_at | DATETIME | 是 | DB | insert | 创建时间。 |
| updated_at | DATETIME | 是 | DB | update | 更新时间。 |

## 5.6 现有正式表扩字段

这三张表继续保留，不做职责替换。新增字段的目标是让它们和 Apple 账本打通，而不是让它们替代 Apple 账本。

### t_user_subscription_contract 新增字段说明

| 字段 | 类型 | 必填 | 来源 | 写入/返回时机 | 注释 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| app_account_token | CHAR(36) | 否 | t_ios_identity / Apple payload | 首次正式绑定或续费到账时写入 | 这条正式订阅链对应的身份 token。 |
| anonymous_user_id | VARCHAR(64) | 否 | t_ios_identity | 注册前购买成功绑定后写入 | 表明这条订阅链来源于匿名购买。 |
| latest_transaction_id | VARCHAR(128) | 否 | Apple | 每次新交易入账时更新 | 最近一笔交易 ID。 |
| environment | VARCHAR(16) | 否 | Apple | 首次建链时写入 | Sandbox 或 Production。 |
| last_notification_uuid | VARCHAR(64) | 否 | t_ios_notification_inbox | 通知成功驱动状态变化后更新 | 最近一次导致合同状态变化的 Apple 通知。 |
| last_verify_time | DATETIME | 否 | 服务端当前时间 | 每次核验 Apple 成功后更新 | 最近一次校验时间。 |
| last_error_msg | VARCHAR(255) | 否 | 服务端异常 | 异常时更新 | 最近一次错误原因。 |
| recover_window_id | BIGINT UNSIGNED | 否 | t_ios_outage_window | 由故障恢复任务补齐该合同时写入 | 【本次新增-重启容灾】标记该正式合同最近一次是由哪次故障恢复任务修复完成。 |

### t_user_subscription_order 新增字段说明

| 字段 | 类型 | 必填 | 来源 | 写入/返回时机 | 注释 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| original_transaction_id | VARCHAR(128) | 否 | Apple | 订单入账时写入 | 冗余存储订阅链 ID，便于和合同表/ledger 关联查询。 |
| web_order_line_item_id | VARCHAR(128) | 否 | Apple | 可取到时写入 | Apple 续费行项目 ID。 |
| app_account_token | CHAR(36) | 否 | t_ios_identity / Apple payload | 订单入账时写入 | 购买身份 token。 |
| anonymous_user_id | VARCHAR(64) | 否 | t_ios_identity | 注册前购买绑定时写入 | 匿名主体。 |
| source | VARCHAR(16) | 否 | 服务端固定 | 订单入账时写入 | client_report / notification / reconcile / manual。 |
| verify_status | VARCHAR(24) | 否 | 服务端 | 验 Apple 完成后更新 | verified / unverified / retryable_failed。 |
| refund_reason | VARCHAR(128) | 否 | Apple / 客服 | 退款时写入 | 退款原因说明。 |
| recover_window_id | BIGINT UNSIGNED | 否 | t_ios_outage_window | 该订单由故障恢复任务补齐时写入 | 【本次新增-重启容灾】标记该业务订单最近一次由哪次故障恢复任务补入。 |

### t_user_vip_info 新增字段说明

| 字段 | 类型 | 必填 | 来源 | 写入/返回时机 | 注释 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| source | VARCHAR(16) | 否 | 服务端固定 | 更新会员态时写入 | ios / wx / alipay / manual。 |
| source_contract_id | VARCHAR(128) | 否 | t_user_subscription_contract.contract_id | 更新会员态时写入 | 当前生效权益对应的订阅链。 |
| sync_status | VARCHAR(24) | 否 | 服务端 | 同步中或失败时更新 | synced / pending / failed。前端可以据此显示“订单同步中”。 |
| grace_status | VARCHAR(24) | 否 | Apple renewal status | 宽限期或账单重试时更新 | none / grace / billing_retry。 |
| last_verify_time | DATETIME | 否 | 服务端当前时间 | 每次会员态核验后更新 | 最近一次确认会员态时间。 |
| remark | VARCHAR(255) | 否 | 服务端 / 客服 | 异常补偿时更新 | 人工补单、异常说明、备注。 |
| recover_window_id | BIGINT UNSIGNED | 否 | t_ios_outage_window | 该会员态由故障恢复任务修正时写入 | 【本次新增-重启容灾】用于追踪某次会员修正是否来自服务器重启后的恢复任务。 |

# 6. SQL 方案

以下 SQL 以 MySQL 8 为假设，可由后台同学再按实际库规范微调。SQL 中已带字段注释。

## 6.1 新表 SQL

【本次修改-重启容灾】本次 SQL 部分新增了 t_ios_outage_window，并给 ledger / inbox / purchase_attempt 增加了容灾字段。后台同学如果已经基于上一版开始建表，请重点对比这里。

CREATE TABLE t_ios_identity (

id BIGINT UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT COMMENT '主键',

anonymous_user_id VARCHAR(64) NOT NULL COMMENT '匿名购买主体ID，注册前购买链路使用',

app_account_token CHAR(36) NOT NULL COMMENT '购买时传给Apple的appAccountToken，稳定UUID',

device_install_id VARCHAR(64) NOT NULL COMMENT '设备安装实例ID，仅用于排查，不作为最终归属依据',

uid VARCHAR(32) DEFAULT NULL COMMENT '真实业务用户ID，匿名阶段为空',

bind_status TINYINT UNSIGNED NOT NULL DEFAULT 1 COMMENT '绑定状态：1-anonymous，2-bound，3-conflict，4-disabled',

created_at DATETIME NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP COMMENT '创建时间',

updated_at DATETIME NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP COMMENT '更新时间',

PRIMARY KEY (id),

UNIQUE KEY uk_anonymous_user_id (anonymous_user_id),

UNIQUE KEY uk_app_account_token (app_account_token),

KEY idx_uid (uid),

KEY idx_device_install_id (device_install_id)

) COMMENT='iOS注册前购买身份承接表';

CREATE TABLE t_ios_transaction_ledger (

id BIGINT UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT COMMENT '主键',

transaction_id VARCHAR(128) NOT NULL COMMENT 'Apple单笔交易ID，幂等主键',

original_transaction_id VARCHAR(128) NOT NULL COMMENT 'Apple自动续订链主键',

web_order_line_item_id VARCHAR(128) DEFAULT NULL COMMENT 'Apple续费行项目ID',

product_id VARCHAR(64) NOT NULL COMMENT '商品ID',

app_account_token CHAR(36) DEFAULT NULL COMMENT '购买身份token',

anonymous_user_id VARCHAR(64) DEFAULT NULL COMMENT '匿名购买主体ID',

uid VARCHAR(32) DEFAULT NULL COMMENT '正式业务用户ID',

environment VARCHAR(16) NOT NULL COMMENT 'Sandbox或Production',

signed_transaction_info MEDIUMTEXT COMMENT '原始signedTransactionInfo JWS',

signed_renewal_info MEDIUMTEXT COMMENT '原始signedRenewalInfo JWS',

ledger_status VARCHAR(32) NOT NULL COMMENT '账本状态：verified/refunded/revoked/expired/grace/billing_retry等',

formal_status VARCHAR(32) NOT NULL COMMENT '正式落账状态：anonymous_pending_bind/formalized/reconcile_pending/reconcile_failed',

last_verified_at DATETIME DEFAULT NULL COMMENT '最近一次完成Apple核验的时间',

last_sync_source VARCHAR(24) DEFAULT NULL COMMENT '最近一次更新来源：client_report/notification/reconcile/restore/manual',

source VARCHAR(16) NOT NULL COMMENT '来源：client_report/notification/reconcile/manual',

created_at DATETIME NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP COMMENT '创建时间',

updated_at DATETIME NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP COMMENT '更新时间',

PRIMARY KEY (id),

UNIQUE KEY uk_transaction_id (transaction_id),

KEY idx_original_transaction_id (original_transaction_id),

KEY idx_web_order_line_item_id (web_order_line_item_id),

KEY idx_uid (uid),

KEY idx_app_account_token (app_account_token),

KEY idx_ledger_status (ledger_status)

) COMMENT='iOS Apple原始交易账本';

CREATE TABLE t_ios_notification_inbox (

id BIGINT UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT COMMENT '主键',

notification_uuid VARCHAR(64) NOT NULL COMMENT 'Apple通知唯一ID，去重主键',

notification_type VARCHAR(64) NOT NULL COMMENT 'Apple通知类型',

subtype VARCHAR(64) DEFAULT NULL COMMENT 'Apple通知子类型',

original_transaction_id VARCHAR(128) DEFAULT NULL COMMENT '通知关联的订阅链ID',

signed_payload MEDIUMTEXT NOT NULL COMMENT '原始通知signedPayload JWS',

process_status VARCHAR(24) NOT NULL DEFAULT 'pending' COMMENT '处理状态：pending/success/failed/ignored',

process_error VARCHAR(255) DEFAULT NULL COMMENT '处理失败原因',

is_replayed TINYINT UNSIGNED NOT NULL DEFAULT 0 COMMENT '是否通过Notification History回放得到：0否，1是',

first_send_attempt_result VARCHAR(64) DEFAULT NULL COMMENT 'Apple首次投递结果：SUCCESS/NO_RESPONSE/TIMED_OUT等',

outage_window_id BIGINT UNSIGNED DEFAULT NULL COMMENT '关联的故障恢复窗口ID',

arrived_at DATETIME NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP COMMENT '通知到达时间',

processed_at DATETIME DEFAULT NULL COMMENT '通知处理完成时间',

PRIMARY KEY (id),

UNIQUE KEY uk_notification_uuid (notification_uuid),

KEY idx_original_transaction_id (original_transaction_id),

KEY idx_process_status (process_status),

KEY idx_notification_type (notification_type)

) COMMENT='iOS Apple通知收件箱';

CREATE TABLE t_ios_outage_window (

id BIGINT UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT COMMENT '主键',

outage_key VARCHAR(64) NOT NULL COMMENT '故障窗口唯一键',

started_at DATETIME NOT NULL COMMENT '故障开始时间',

ended_at DATETIME DEFAULT NULL COMMENT '故障结束时间',

outage_type VARCHAR(24) NOT NULL COMMENT '故障类型：restart/deploy/unhealthy/notification_down/api_down',

affected_scope VARCHAR(24) NOT NULL COMMENT '影响范围：api/notifications/all',

recover_status VARCHAR(24) NOT NULL DEFAULT 'pending' COMMENT '恢复状态：pending/recovering/done/failed',

last_recover_at DATETIME DEFAULT NULL COMMENT '最近一次执行恢复任务的时间',

remark VARCHAR(255) DEFAULT NULL COMMENT '补充说明，如实例、发布单号、异常原因',

created_at DATETIME NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP COMMENT '创建时间',

updated_at DATETIME NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP COMMENT '更新时间',

PRIMARY KEY (id),

UNIQUE KEY uk_outage_key (outage_key),

KEY idx_started_at (started_at),

KEY idx_recover_status (recover_status),

KEY idx_affected_scope (affected_scope)

) COMMENT='iOS订阅服务故障窗口记录表';

CREATE TABLE t_ios_purchase_attempt (

id BIGINT UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT COMMENT '主键',

attempt_id VARCHAR(64) NOT NULL COMMENT '一次购买尝试ID，前端生成',

anonymous_user_id VARCHAR(64) DEFAULT NULL COMMENT '匿名购买主体ID',

app_account_token CHAR(36) DEFAULT NULL COMMENT '购买身份token',

uid VARCHAR(32) DEFAULT NULL COMMENT '真实业务用户ID',

transaction_id VARCHAR(128) DEFAULT NULL COMMENT 'Apple单笔交易ID',

original_transaction_id VARCHAR(128) DEFAULT NULL COMMENT 'Apple自动续订链主键',

product_id VARCHAR(64) NOT NULL COMMENT '商品ID',

client_status VARCHAR(24) NOT NULL COMMENT '客户端状态：purchasing/verified_local/pending_sync/synced/failed_retryable等',

server_status VARCHAR(24) DEFAULT NULL COMMENT '服务端状态：accepted/verified/rejected/retryable_failed等',

server_ack_status VARCHAR(24) DEFAULT NULL COMMENT '服务端确认状态：none/persisted/response_lost',

server_ack_at DATETIME DEFAULT NULL COMMENT '最近一次服务端确认写库完成时间',

next_retry_after DATETIME DEFAULT NULL COMMENT '建议客户端下次重试时间',

retry_count INT NOT NULL DEFAULT 0 COMMENT '累计重试次数',

last_retry_at DATETIME DEFAULT NULL COMMENT '最近一次重试时间',

created_at DATETIME NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP COMMENT '创建时间',

updated_at DATETIME NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP COMMENT '更新时间',

PRIMARY KEY (id),

UNIQUE KEY uk_attempt_id (attempt_id),

KEY idx_transaction_id (transaction_id),

KEY idx_original_transaction_id (original_transaction_id),

KEY idx_uid (uid),

KEY idx_app_account_token (app_account_token),

KEY idx_client_status (client_status),

KEY idx_server_status (server_status)

) COMMENT='iOS客户端购买尝试与同步状态表';

## 6.2 现有正式表扩字段 SQL

ALTER TABLE t_user_subscription_contract

ADD COLUMN app_account_token CHAR(36) DEFAULT NULL COMMENT '购买时对应的appAccountToken' AFTER product_id,

ADD COLUMN anonymous_user_id VARCHAR(64) DEFAULT NULL COMMENT '匿名购买主体ID' AFTER app_account_token,

ADD COLUMN latest_transaction_id VARCHAR(128) DEFAULT NULL COMMENT '最近一笔Apple transaction_id' AFTER contract_code,

ADD COLUMN environment VARCHAR(16) DEFAULT NULL COMMENT 'Apple环境：Sandbox/Production' AFTER latest_transaction_id,

ADD COLUMN last_notification_uuid VARCHAR(64) DEFAULT NULL COMMENT '最近一次驱动状态变化的Apple通知ID' AFTER environment,

ADD COLUMN last_verify_time DATETIME DEFAULT NULL COMMENT '最近一次核验Apple成功时间' AFTER last_notification_uuid,

ADD COLUMN last_error_msg VARCHAR(255) DEFAULT NULL COMMENT '最近一次异常原因' AFTER last_verify_time,

ADD COLUMN recover_window_id BIGINT UNSIGNED DEFAULT NULL COMMENT '最近一次由哪次故障恢复任务补齐' AFTER last_error_msg;

ALTER TABLE t_user_subscription_order

ADD COLUMN original_transaction_id VARCHAR(128) DEFAULT NULL COMMENT 'Apple自动续订链ID' AFTER contract_id,

ADD COLUMN web_order_line_item_id VARCHAR(128) DEFAULT NULL COMMENT 'Apple续费行项目ID' AFTER original_transaction_id,

ADD COLUMN app_account_token CHAR(36) DEFAULT NULL COMMENT '购买时对应的appAccountToken' AFTER web_order_line_item_id,

ADD COLUMN anonymous_user_id VARCHAR(64) DEFAULT NULL COMMENT '匿名购买主体ID' AFTER app_account_token,

ADD COLUMN source VARCHAR(16) DEFAULT NULL COMMENT '订单来源：client_report/notification/reconcile/manual' AFTER anonymous_user_id,

ADD COLUMN verify_status VARCHAR(24) DEFAULT NULL COMMENT 'Apple校验状态：verified/unverified/retryable_failed' AFTER source,

ADD COLUMN refund_reason VARCHAR(128) DEFAULT NULL COMMENT '退款原因说明' AFTER refund_time,

ADD COLUMN recover_window_id BIGINT UNSIGNED DEFAULT NULL COMMENT '最近一次由哪次故障恢复任务补齐' AFTER refund_reason;

ALTER TABLE t_user_vip_info

ADD COLUMN source VARCHAR(16) DEFAULT NULL COMMENT '会员来源：ios/wx/alipay/manual' AFTER status,

ADD COLUMN source_contract_id VARCHAR(128) DEFAULT NULL COMMENT '当前生效权益对应的订阅链ID' AFTER source,

ADD COLUMN sync_status VARCHAR(24) DEFAULT NULL COMMENT '会员同步状态：synced/pending/failed' AFTER source_contract_id,

ADD COLUMN grace_status VARCHAR(24) DEFAULT NULL COMMENT '宽限与重试状态：none/grace/billing_retry' AFTER sync_status,

ADD COLUMN last_verify_time DATETIME DEFAULT NULL COMMENT '最近一次核验会员态时间' AFTER grace_status,

ADD COLUMN remark VARCHAR(255) DEFAULT NULL COMMENT '补偿或异常备注' AFTER last_verify_time,

ADD COLUMN recover_window_id BIGINT UNSIGNED DEFAULT NULL COMMENT '最近一次由哪次故障恢复任务修正会员态' AFTER remark;

# 7. 接口设计

每个接口都分成：用途、为什么要有、请求字段、响应字段、服务端处理步骤。开发只要按这一节实现，就能串起完整链路。

## POST /users/apple/iap/identity/init

用途：注册前付费墙初始化匿名身份。

为什么要有：GuidanceProVC 在登录前就会购买，不能等登录后才有订阅身份。

### POST /users/apple/iap/identity/init 请求字段

| 字段 | 类型 | 必填 | 来源 | 写入/返回时机 | 注释 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| device_install_id | string | 是 | iOS本地生成UUID | 请求时 | 设备安装实例ID，便于排查和幂等初始化。 |
| app_version | string | 是 | iOS Bundle | 请求时 | App版本号，用于排查兼容性问题。 |
| app_build | string | 是 | iOS Bundle | 请求时 | Build号。 |

### POST /users/apple/iap/identity/init 响应字段

| 字段 | 类型 | 必填 | 来源 | 写入/返回时机 | 注释 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| code | int | 是 | 服务端 | 响应时 | 业务状态码，200表示成功。 |
| message | string | 是 | 服务端 | 响应时 | 提示信息。 |
| anonymous_user_id | string | 是 | 服务端生成 | 响应时 | 匿名购买主体ID。前端后续购买、恢复、注册绑定都要带它。 |
| app_account_token | string | 是 | 服务端生成 | 响应时 | 购买时传给Apple的appAccountToken。 |
| expires_at | string | 否 | 服务端 | 响应时 | 匿名身份有效期，可选。 |
| server_time | string | 是 | 服务端 | 响应时 | 服务端时间，用于前后端排障对齐。 |

服务端处理步骤：

按 device_install_id 查询是否已有有效匿名身份。

若已有且未绑定冲突，返回已有 anonymous_user_id + app_account_token。

若没有，则新建 t_ios_identity。

返回匿名身份给客户端。

## POST /users/apple/iap/purchase/report

用途：客户端 verified transaction 后立即上报交易。

为什么要有：不要再只依赖 users/apple/iap/order/query 去做所有事情；这里是正式的交易上报入口。

### POST /users/apple/iap/purchase/report 请求字段

| 字段 | 类型 | 必填 | 来源 | 写入/返回时机 | 注释 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| attempt_id | string | 是 | 前端UUID | 请求时 | 一次购买尝试ID。 |
| uid | string | 否 | 当前登录用户 | 请求时 | 已登录购买时传；注册前购买可为空。 |
| anonymous_user_id | string | 否 | identity/init | 请求时 | 注册前购买场景必须传。 |
| app_account_token | string | 否 | identity/init | 请求时 | 购买时传给Apple的身份token。 |
| transaction_id | string | 是 | Apple verified transaction | 请求时 | Apple单笔交易ID。 |
| original_transaction_id | string | 是 | Apple verified transaction | 请求时 | Apple自动续订链ID。 |
| product_id | string | 是 | Apple verified transaction | 请求时 | 商品ID。 |
| purchase_date_ms | long | 是 | Apple verified transaction | 请求时 | 购买时间，毫秒时间戳。 |
| signed_transaction_info | string | 否 | StoreKit 2 verified transaction | 请求时 | 原始 signedTransactionInfo JWS。 |
| signed_renewal_info | string | 否 | StoreKit 2 entitlement/renewal info | 请求时 | 原始 signedRenewalInfo JWS。 |
| environment | string | 是 | Apple / 客户端 | 请求时 | Sandbox 或 Production。 |
| device_install_id | string | 否 | iOS本地 | 请求时 | 设备安装实例ID。 |
| client_status | string | 是 | 前端 | 请求时 | 客户端状态，如 verified_local、pending_sync。 |
| app_version | string | 是 | iOS Bundle | 请求时 | App版本。 |
| app_build | string | 是 | iOS Bundle | 请求时 | Build号。 |

### POST /users/apple/iap/purchase/report 响应字段

| 字段 | 类型 | 必填 | 来源 | 写入/返回时机 | 注释 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| code | int | 是 | 服务端 | 响应时 | 业务状态码。 |
| message | string | 是 | 服务端 | 响应时 | 提示文案。 |
| accept_status | string | 是 | 服务端 | 响应时 | verified / pending / retryable_failed / rejected。 |
| membership_status | string | 是 | 服务端 | 响应时 | 当前会员状态：active/expired/pending/grace/billing_retry等。 |
| vip_type | int | 否 | 服务端 | 响应时 | 0非会员，1月，2年，3终身。 |
| expire_time | string | 否 | 服务端 | 响应时 | 当前会员到期时间。 |
| need_bind_login | boolean | 是 | 服务端 | 响应时 | 若为 true，表示交易已记账但尚未归属到真实 uid。 |
| next_retry_after_sec | int | 否 | 服务端 | 响应时 | 【本次新增-重启容灾】若后台刚恢复或下游依赖尚未稳定，可返回建议客户端下次重试秒数，避免重启后重试风暴。 |
| server_trace_id | string | 是 | 服务端 | 响应时 | 服务端日志追踪ID。 |

服务端处理步骤：

先按 attempt_id upsert t_ios_purchase_attempt。

按 transaction_id 查 ledger，若已存在则走幂等返回。

验证 JWS；必要时调用 Get Transaction Info / Get All Subscription Statuses。

写 t_ios_transaction_ledger。

若 uid 已知，则同步更新正式三表。

若 uid 未知，则只挂匿名身份，返回 need_bind_login=true。

【本次修改-重启容灾】若交易已成功落 ledger 但正式三表因重启或数据库抖动未补齐，则 formal_status 标记为 reconcile_pending，等待恢复任务自动补齐。

## POST /users/apple/iap/order/query

用途：兼容现有客户端的交易查单与补绑接口。

为什么要有：当前 iOS 代码已经大量使用该接口，短期内不宜直接废弃。

### POST /users/apple/iap/order/query 请求字段

| 字段 | 类型 | 必填 | 来源 | 写入/返回时机 | 注释 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| transactionId | string | 是 | 现有客户端 | 请求时 | Apple单笔交易ID。当前 iOS 已在用。 |
| bizType | string | 是 | 现有客户端 | 请求时 | 业务场景：1 pending bind，2 AI guidance，3 standard。 |
| uid | string | 否 | 当前登录用户 | 建议新增并传入 | 若当前已登录，便于服务端直接做匿名绑定。 |
| anonymous_user_id | string | 否 | identity/init | 建议新增并传入 | 注册前购买绑定辅助字段。 |
| app_account_token | string | 否 | identity/init | 建议新增并传入 | 辅助查 ledger 和 identity。 |

### POST /users/apple/iap/order/query 响应字段

| 字段 | 类型 | 必填 | 来源 | 写入/返回时机 | 注释 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| code | int | 是 | 服务端 | 响应时 | 200 表示查单或补绑成功。 |
| message | string | 是 | 服务端 | 响应时 | 响应说明。 |
| membership_status | string | 否 | 服务端 | 响应时 | 当前会员态。 |
| vip_type | int | 否 | 服务端 | 响应时 | 当前会员类型。 |
| expire_time | string | 否 | 服务端 | 响应时 | 到期时间。 |
| bound_uid | string | 否 | 服务端 | 响应时 | 交易最终归属到的 uid。 |
| server_trace_id | string | 是 | 服务端 | 响应时 | 日志追踪ID。 |

服务端处理步骤：

按 transactionId 查 ledger。

若 ledger 不存在，可尝试从 Apple 再查一次；仍不存在则返回未检测到交易。

若 ledger 存在且当前请求带 uid，且该交易仍未正式归属，则执行绑定和正式表补齐。

若正式表已齐全，则直接幂等返回当前会员状态。

【本次修改-重启容灾】若发现 ledger 已存在、正式表缺失，说明可能是后台重启导致上次响应中断，本次请求必须直接走补齐，而不是返回未找到。

## POST /users/apple/iap/bind-anonymous

用途：注册或登录成功后，把匿名购买绑定到真实账号。

为什么要有：Elavatine 存在注册前购买，这是匿名身份转正式账号的关键接口。

### POST /users/apple/iap/bind-anonymous 请求字段

| 字段 | 类型 | 必填 | 来源 | 写入/返回时机 | 注释 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| uid | string | 是 | 登录用户 | 请求时 | 真实业务用户 ID。 |
| anonymous_user_id | string | 是 | identity/init | 请求时 | 匿名主体。 |
| app_account_token | string | 是 | identity/init | 请求时 | 购买身份 token。 |
| device_install_id | string | 否 | iOS本地 | 请求时 | 设备安装实例ID。 |

### POST /users/apple/iap/bind-anonymous 响应字段

| 字段 | 类型 | 必填 | 来源 | 写入/返回时机 | 注释 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| code | int | 是 | 服务端 | 响应时 | 业务状态码。 |
| message | string | 是 | 服务端 | 响应时 | 说明文案。 |
| bind_status | string | 是 | 服务端 | 响应时 | success / conflict / no_purchase / pending。 |
| membership_status | string | 否 | 服务端 | 响应时 | 绑定后的会员状态。 |
| vip_type | int | 否 | 服务端 | 响应时 | 绑定后的会员类型。 |
| expire_time | string | 否 | 服务端 | 响应时 | 绑定后的到期时间。 |
| recovered_from_outage | boolean | 否 | 服务端 | 响应时 | 【本次新增-重启容灾】若本次绑定顺带补齐了重启窗口内缺失的正式表，则返回 true，便于前端与客服埋点。 |

服务端处理步骤：

查 t_ios_identity，确认 anonymous_user_id + app_account_token 存在。

查该匿名身份下是否有有效 ledger。

若无有效交易，返回 no_purchase。

若该匿名身份已绑定其他 uid，返回 conflict，并记录告警。

若可以绑定，则更新 t_ios_identity.uid + bind_status。

回放该身份下未正式落账的交易，补齐 contract/order/vip_info。

## POST /users/apple/iap/restore

用途：恢复购买后，把客户端发现的有效 entitlement 重放给后台。

为什么要有：恢复购买是 iOS 标准补单入口，不能只靠用户重新购买。

### POST /users/apple/iap/restore 请求字段

| 字段 | 类型 | 必填 | 来源 | 写入/返回时机 | 注释 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| uid | string | 是 | 登录用户 | 请求时 | 当前用户ID。 |
| app_account_token | string | 否 | identity/init 或用户身份 | 请求时 | 当前账号对应 token。 |
| transactions | array | 是 | Transaction.currentEntitlements | 请求时 | 客户端扫描到的有效交易数组。 |
| transactions[].transaction_id | string | 是 | Apple entitlement | 请求时 | 单笔交易ID。 |
| transactions[].original_transaction_id | string | 是 | Apple entitlement | 请求时 | 订阅链ID。 |
| transactions[].product_id | string | 是 | Apple entitlement | 请求时 | 商品ID。 |
| transactions[].signed_transaction_info | string | 否 | StoreKit 2 | 请求时 | 原始 signedTransactionInfo。 |
| transactions[].signed_renewal_info | string | 否 | StoreKit 2 | 请求时 | 原始 signedRenewalInfo。 |
| transactions[].environment | string | 是 | Apple | 请求时 | Sandbox/Production。 |

### POST /users/apple/iap/restore 响应字段

| 字段 | 类型 | 必填 | 来源 | 写入/返回时机 | 注释 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| code | int | 是 | 服务端 | 响应时 | 业务状态码。 |
| message | string | 是 | 服务端 | 响应时 | 响应说明。 |
| restored_count | int | 是 | 服务端 | 响应时 | 成功恢复并补齐到后台的交易数量。 |
| membership_status | string | 是 | 服务端 | 响应时 | 恢复后的会员状态。 |
| vip_type | int | 否 | 服务端 | 响应时 | 恢复后的会员类型。 |
| expire_time | string | 否 | 服务端 | 响应时 | 恢复后的到期时间。 |

服务端处理步骤：

逐笔遍历 transactions。

按 transaction_id 幂等写入或补全 ledger。

若未归属当前 uid，则按 original_transaction_id 和 app_account_token 尝试绑定。

补齐正式三表并返回当前会员态。

## POST /users/apple/iap/notifications

用途：接收 Apple App Store Server Notifications V2。

为什么要有：续费、退款、撤销、宽限期等事件不能只靠客户端知道。

### POST /users/apple/iap/notifications 请求字段

| 字段 | 类型 | 必填 | 来源 | 写入/返回时机 | 注释 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| signedPayload | string | 是 | Apple | 回调请求 | Apple 原始通知 signedPayload JWS。 |

### POST /users/apple/iap/notifications 响应字段

| 字段 | 类型 | 必填 | 来源 | 写入/返回时机 | 注释 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| http_status | int | 是 | 服务端 | HTTP响应 | 成功接收并入队后返回 200-206，避免 Apple 重试。 |
| body | string | 否 | 服务端 | HTTP响应 | 通常可为空或返回简单 OK。 |

服务端处理步骤：

先把 signedPayload 原样写入 t_ios_notification_inbox，状态为 pending。

校验 signedPayload JWS。

将通知投递到异步处理器。

【本次修改-重启容灾】只有在 inbox insert 已经成功提交事务后，才允许返回 HTTP 200；如果服务在落库前重启或数据库失败，必须返回非 2xx，让 Apple 后续重试。

成功入队即返回 HTTP 200。

异步处理器中再更新 ledger 和正式三表。

## GET /users/membership/vip_info

用途：前端唯一正式会员状态源。

为什么要有：大量现有页面依赖该接口，不建议替换，只建议增强字段。

### GET /users/membership/vip_info 请求字段

| 字段 | 类型 | 必填 | 来源 | 写入/返回时机 | 注释 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Authorization / token | header | 是 | 当前登录用户 | 请求时 | 用于确定 uid。 |

### GET /users/membership/vip_info 响应字段

| 字段 | 类型 | 必填 | 来源 | 写入/返回时机 | 注释 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| uid | string | 是 | t_user_vip_info | 响应时 | 用户ID。 |
| vip_type | int | 是 | t_user_vip_info | 响应时 | 0非会员，1月，2年，3终身。 |
| is_lifetime | int | 是 | t_user_vip_info | 响应时 | 是否终身会员。 |
| start_time | string | 否 | t_user_vip_info | 响应时 | 当前周期开始时间。 |
| expire_time | string | 否 | t_user_vip_info | 响应时 | 当前周期结束时间。 |
| status | int | 是 | t_user_vip_info | 响应时 | 1有效，2过期，3冻结。 |
| source | string | 否 | t_user_vip_info | 响应时 | 当前会员来源。 |
| source_contract_id | string | 否 | t_user_vip_info | 响应时 | 当前生效权益对应订阅链。 |
| sync_status | string | 否 | t_user_vip_info | 响应时 | synced/pending/failed，前端可用来显示“订单同步中”。 |
| grace_status | string | 否 | t_user_vip_info | 响应时 | none/grace/billing_retry。 |
| last_verify_time | string | 否 | t_user_vip_info | 响应时 | 最近一次会员态核验时间。 |
| remark | string | 否 | t_user_vip_info | 响应时 | 备注。 |

服务端处理步骤：

按 uid 读取 t_user_vip_info。

若发现 sync_status=pending，也可额外查 contract/order 返回更精确文案。

该接口只返回正式业务状态，不返回原始 ledger。

# 8. Apple 回调处理规则

本节解决“Apple 通知来了以后后台到底怎么处理”。研发只要按本节的规则写异步消费器，就不会把通知逻辑写散。

收到 Apple 回调后，先把 signedPayload 原样写入 t_ios_notification_inbox，process_status = pending。

读取 notificationUUID，若 inbox 中已存在同 UUID，则直接返回 HTTP 200，避免重复处理。

校验 signedPayload JWS，解析出 notificationType、subtype、signedTransactionInfo、signedRenewalInfo。

若解析失败，更新 inbox.process_status = failed，并记录 process_error；但仍然保留原始 payload。

若解析成功，则写入或补全 t_ios_transaction_ledger。

再根据交易链和状态去更新正式业务三表。

【本次修改-重启容灾】这里最关键的容灾要求是：通知必须先入 inbox 再返回 200。否则服务刚好在返回前重启，就会出现 Apple 以为你收到了、但后台实际上没落库的最坏情况。

## 8.1 各种 Apple 通知场景如何处理

| 场景 | 如何识别 | ledger 怎么写 | 正式三表怎么写 | 为什么这么做 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 首购成功 | SUBSCRIBED 或首个 verified 交易 | 新增 ledger，status=verified | 若已绑定 uid，则建 contract/order/vip_info；否则仅挂匿名身份 | 注册前购买不能直接写正式 uid 表。 |
| 续费成功 | DID_RENEW | 新增一条 ledger | 新增 order，更新 contract.latest_transaction_id/next_deduct_time，更新 vip_info.expire_time | 续费是新交易，不是覆盖旧交易。 |
| 用户关闭自动续费 | DID_CHANGE_RENEWAL_STATUS 且 auto renew off | 可补写 renewal 状态 | contract.status=2，写 cancel_time，vip_info 仍保持有效直到实际过期 | 关闭续费不等于立刻失效。 |
| 账单重试 | DID_FAIL_TO_RENEW | ledger_status=billing_retry | contract.status=3，vip_info.grace_status=billing_retry | 保留恢复空间，不直接判失败。 |
| 宽限期 | GRACE_PERIOD_EXPIRED 前的状态或 renewal info | ledger_status=grace | vip_info.grace_status=grace | 前端和产品可决定是否继续给权益。建议继续给。 |
| 过期 | EXPIRED | ledger_status=expired | contract.status=4 或过期态，vip_info.status=2 | 正式降权。 |
| 退款 | REFUND | ledger_status=refunded | order.status=3，refund_time 写入，vip_info 降权 | 退款必须撤销权益。 |
| 撤销 | REVOKE | ledger_status=revoked | vip_info 立即降权 | 撤销通常比退款更强。 |
| 升级/降级 | DID_CHANGE_RENEWAL_PREF / 新 productId | 写新 ledger | contract.product_id 更新，vip_info.vip_type/expire_time 更新 | 订阅链不变，但产品可能变。 |

# 9. 幂等与防错规则

同一 transaction_id 重复上报，不能重复开订单，也不能报错导致客户端误判失败。

同一 notification_uuid 重复回调，只能处理一次。

正式合同表以 (contract_id, platform) 唯一约束防止同一订阅链多开。

正式订单表以 third_party_trade_no 唯一约束防止同一 transaction_id 多开。

匿名身份首次绑定到 uid 后，默认冻结，后续不同 uid 冲突时返回 conflict 并告警，不自动改绑。

# 10. 服务器重启/不可用场景处理

【本次新增-重启容灾】本节是本次重点补充。目标是覆盖：首购时后台重启、登录后绑定时后台重启、Apple 续费/退款通知投递时后台重启。

## 10.1 必须防住的四类故障窗口

| 故障窗口 | 可能丢什么 | 如果不处理会怎样 | 完整版方案怎么兜 |
| --- | --- | --- | --- |
| 首购时后台重启 | purchase/report 请求未落账 | Apple 已扣费，但后台看不到交易 | 客户端 pending queue 重试 + ledger 幂等入账 + restore + 对账任务 |
| 登录后绑定时后台重启 | 匿名购买未补到正式三表 | 用户本地可用，后台正式会员态缺失 | bind-anonymous / order-query 幂等补齐 + formal_status=reconcile_pending + 恢复任务补齐 |
| Apple 续费通知时后台重启 | DID_RENEW / DID_CHANGE_RENEWAL_STATUS 等通知 | 续费成功但会员到期时间没续上，或取消状态不同步 | ASSN V2 重试 + Notification History 回补 + 订阅状态对账 |
| Apple 退款/撤销通知时后台重启 | REFUND / REVOKE 等通知 | 该降权却没降，账实不一致 | ASSN V2 重试 + Notification History 回补 + 主动状态校验 |

## 10.2 后台接口在重启窗口内的行为要求

purchase/report：若请求在服务重启前已写入 ledger、但响应丢失，客户端重试时必须按 transaction_id 返回幂等成功，而不是重新开单或报错。

order/query：若发现 ledger 已存在、正式三表缺失，必须直接补齐正式表，不能简单返回“未查到订单”。

bind-anonymous：若上次绑定做到一半就重启，本次重试要以 anonymous_user_id/app_account_token 为主键继续补齐，而不是重新创建一套记录。

notifications：只有在 inbox 落库事务提交成功后，才允许返回 200。

## 10.3 自动恢复链路

客户端恢复链：客户端 verified 后若上报超时，本地 pending queue 保留交易，等待下次启动、登录、前台激活、恢复购买时继续重试。

Apple 恢复链：ASSN V2 在生产环境会重试；后台重启恢复后，仍要继续接收后续重试通知。

服务端恢复链：后台重启恢复后，根据 t_ios_outage_window 跑恢复任务，补拉 Notification History，补扫 ledger 与正式三表不一致的数据。

人工恢复链：若系统自动恢复后仍有 conflict/no_purchase 等特殊状态，再交给客服与技术人工排查。

## 10.4 故障恢复任务的执行顺序

先根据部署/健康检查/实例重启日志创建或关闭 t_ios_outage_window。

恢复后先扫该窗口内的 t_ios_notification_inbox 缺口，调用 Get Notification History 回补通知。

再扫该窗口内 ledger.formal_status in (reconcile_pending,reconcile_failed) 的交易，补齐正式三表。

再扫 purchase_attempt.server_ack_status in (none,response_lost) 且 transaction_id 不为空的购买尝试，按 transaction_id 查 ledger 并修正 server_status。

最后按 original_transaction_id 对最近活跃订阅链抽样或全量调用 Get All Subscription Statuses，确保续费、宽限期、退款状态和正式表一致。

## 10.5 Notification History 回补规则

只要判定 notifications 入口在某次故障窗口内不可用，就必须跑 Get Notification History，而不是只等 Apple 自己重试。

回补到的通知写入 t_ios_notification_inbox 时，is_replayed=1。

如果 Notification History 返回 firstSendAttemptResult=NO_RESPONSE/TIMED_OUT，可直接证明这条通知是在服务不可用期间漏掉的。

回补通知后仍按正常异步消费器处理，不允许写旁路逻辑直接跳过 inbox。

# 11. 对账任务设计

对账任务不是锦上添花，而是成熟订阅系统的必要组成。因为客户端链路、通知链路、后台链路都可能临时失败。

任务A：扫 t_ios_purchase_attempt 中 server_status=retryable_failed 或 client_status=pending_sync 的记录。

任务B：扫 t_ios_notification_inbox 中 process_status=failed 的通知，重放处理。

任务C：扫 t_ios_transaction_ledger 中 ledger 已 verified 但正式三表未落齐的记录，自动补齐。

任务D：扫 contract.status=3 或 vip_info.grace_status in (grace,billing_retry) 的订阅，主动查 Apple 最新状态。

任务E：扫注册前购买后长时间未绑定的匿名身份，输出给客服或风控排查。

服务端主动查 Apple 时，优先使用：Get Transaction Info、Get Transaction History、Get All Subscription Statuses；怀疑漏通知时再用 Get Notification History。

【本次修改-重启容灾】对账任务现在不只用于日常查漏，还要显式支持“按故障窗口回放”的模式。也就是先定窗口，再定链路，再回补。

# 12. 与当前 iOS 代码的对齐说明

当前 iOS 端已有 users/apple/iap/order/query，可先保留作为兼容补绑入口，但建议新增 purchase/report 作为正式交易上报入口。

当前 GuidanceProVC 是注册前购买，这就是为什么 identity/init 与 bind-anonymous 是必需接口。

当前 vip_info 仍是前端正式会员真相，因此后台改造后仍要继续维护 t_user_vip_info。

当前客户端已有 pending transaction 雏形，但字段不足；后台的 t_ios_purchase_attempt 正好承接前端未来的 pending queue。

# 13. 上线顺序建议

先建表：t_ios_identity、t_ios_transaction_ledger、t_ios_notification_inbox、t_ios_purchase_attempt。

【本次新增-重启容灾】同步建 t_ios_outage_window。

再扩正式三表。

先接 App Store Server Notifications V2 收件与入库，不急着一次性做完所有业务处理。

实现 identity/init 与 purchase/report。

实现 bind-anonymous。

增强 users/apple/iap/order/query 为兼容补单入口。

实现 restore。

【本次新增-重启容灾】最后补 Notification History 回补与按故障窗口执行的恢复任务。

# 14. 一句话给研发的原则

不要把订阅当成一次同步支付请求，而要把它当成一套 Apple 交易驱动、客户端可恢复、后台可幂等、正式业务表可自动补齐的账本系统。这样才有可能真正避免“用户已付款但会员未生效”的事故。