ELAVATINE开发测试工作流

1.介绍新功能：

1.所有团队成员仔细阅读文档，理解每个功能。

2.产品经理解释每个功能的逻辑，需求来源，目标。3.团队初步评估可行性，风险，成本，补全缺失场景提出疑问、需求澄清、功能合理性质疑、顾虑。

2.理解完需求后，开发之前必须完成：

1.团队重新评估调整后的需求，直到完成一致。

- 针对复杂/多条件的功能需求，手写技术写简单的伪代码：清晰列出每个分支的情况和先后顺序。

- 前后端出接口/技术方案，对其逻辑方案。

- 如果各自的伪代码中存在技术或实现方式的差异，则把自己的实现方案和顾虑客观地抽离出来，合并在一起统一发给GPT，让它对各个方案进行整体的利弊分析。拿到分析后，团队所有人再一起讨论并拍板决定。

- 设计出稿和流程图，页面区分一下状态，不同的分支显示不同的页面状态

- 评审设计稿

- 开发任务拆分并排期

3.每个功能开发完，白盒测试前：

- 测试任务拆分排期：前后端分别提出各自边界内测试方式，计划测试哪些功能、哪些场景，需详细。

2.团队逐一分析每个人的测试方式，提出遗漏点、顾虑。

3.前后端提出需要对方配合的地方，必须最大化避免任何潜在问题。

4.白盒测试后，黑盒/互测前：

1. 前后端详细提出各自测试结果，及修改完的问题；如仍有问题，或遗漏点，继续修改。

- （如必要）产品/前端提出测试环境中台优化需求： 例如产品/前端开发可以随时自己在测试中台修改必要数据，快速验证前端的展示、逻辑是否符合产品需求。

- 前端/运营/产品黑盒测试拆分/排期。

5.发版前：

- 后台每次发版前，先列出发版的修改点，前端理解修改点，确认是否有需兼容点，确认后再发版。

6.补充规则：

- 在进行任何开发之前，开发成员必须彻底理解所有的功能点，以及每一个功能点的作用，及设计理念。

- 产品经理提出任何需求前，必须和所有团队成员同步。

- 方案出现不同意见时，必须输出文字：把自己的实现方案和顾虑客观地抽离出来，给GPT分析+全团队根据利弊讨论。